PROJEKT

Umowa  nr  WZP.272………..2019

zawarta w dniu ………………… w Żaganiu

Pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań

przy kontrasygnacie

TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań

zwaną dalej Zamawiającym

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się

wykonać zadanie inwestycyjne pn. „PRZEBUDOWA UL. RATUSZOWEJ- II ETAP

MODERNIZACJI  KOMUNIKACYJNEJ W CENTRUM MIASTA W ŻAGANIU”, realizowane

przy pomocy  środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie ze złożoną ofertą

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacją projektową,

stanowiące załączniki do niniejszej umowy. Zamówienie jest współfinansowane ze

środków Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 104699F ulicy Ratuszowej

w Żaganiu, Przebudowie podlega odcinek o dł. 260 m. Teren objęty przebudową stanowi

pas drogowy ulicy Ratuszowej wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi do niej.

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w centralnej części miasta Żagań stanowiącej tzw.

„starówkę”. Ulica objęta inwestycją pełni funkcję drogi o charakterze tylko i wyłącznie

lokalnym. Istniejąca nawierzchnia ulicy wykonana jest z kostki granitowej. Jest mocno

wyeksploatowana z licznymi koleinami i przełomami. Nawierzchnia ulicy ograniczona jest

krawężnikami kamiennymi (granitowymi) oraz miejscowo krawężnikami betonowymi.

Krawężniki te są w złym stanie technicznym. Nawierzchnia chodników na obszarze

objętym zamówieniem, wykonana jest z kostki betonowej typu „polbruk”, a także z kostki

kamiennej bazaltowej 4/6 oraz płyt kamiennych o wymiarach nieregularnych ok. 60x120x8

cm, również jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. Obecnie całość

nawierzchni drogowych odwadniana jest za pomocą spadków podłużnych

i poprzecznych do istniejących wpustów deszczowych, które są włączone do istniejącej

kanalizacji ogólnospławnej. Przebudowa ulicy Ratuszowej spowodowana jest złym

stanem istniejących nawierzchni oraz potrzebą dostosowania rozwiązań komunikacyjnych

do obecnych warunków, podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu

zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych.

3. W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane:

- wymiana istniejących nawierzchni (wraz z podbudową) na nawierzchnie rozbieralne

wykonane z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki nawierzchni jezdni uzupełnionej

kostką granitową (porozbiórkową historyczną) przekazaną przez Inwestora,.

- wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki kamiennej ciętej oraz z płyt

granitowych,

- wykonanie nowych nawierzchni zatok postojowych z kostki kamiennej granitowej

surowo łupanej,

- przebudowa istniejących zjazdów z kostki kamiennej granitowej ciętej,

- budowa nowych i wymiana istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

- regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, skrzynek zasuw i

zaworów,

- wymiana istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,

- rekultywacja istniejących terenów zielonych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 45100000-8, 45230000-8,

45233000-9, 45233280-5, 45111291-4,

4. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona dokumentacja projektowa:

„Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Ratuszowej (dawna II Armii Wojska

Polskiego) w Żaganiu – zmiana w zakresie dopuszczenia  do wbudowania materiałów

pochodzących z rozbiórki” (PROJEKT ZAMIENNY).

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie

mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że

umowa na roboty będzie  zawierała wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia

w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w

projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty

dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W

związku z powyższym wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w

przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku

dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji

projektowej wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do zamawiającego o ich

wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w

ofercie wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót

przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ.

Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w

przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu

oraz specyfikacji.

Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające

wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Informacje dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia:

1) Roboty budowlane należy  wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

# 2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia

# ze stosownymi organami oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

# 3) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy

# technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu

# zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów,

# wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. Jeżeli w

# dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta

# przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,

# lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a

# zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe

# funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. W przypadku

# zastosowania materiałów innych niż przewidziane w projekcie na Wykonawcy ciąży

# obowiązek udowodnienia, ze materiały te są równoważne w zakresie jakościowym.

# Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą zostać złożone - przez

# Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca ma

# obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń  dokumenty

# potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty

# techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie  do przedstawiania

# Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do

# wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

# 4) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub

# równoważnym  oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

5) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz

wytycznymi inspektora nadzoru.

6) Zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone

ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w terenie,

mogących być nieodwracalnymi i stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego

stanu.

7) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być

wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie

istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania

umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu terminu z

przedstawicielem Zamawiającego,  tel. 68 477 10 41.

8) Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczna o fakcie dofinasowania,

poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem

środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1 Zamawiający jest zobowiązany do :

- Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, od dnia podpisania  umowy.

- Zapewnienia na swój koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Odebrania przedmiotu umowy, po należytym jego wykonaniu przez Wykonawcę.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :

- Protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego.

- Wykonania robót budowlanych w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zadania.

- Wykonania czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.

- Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych.

- Spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych.

- Przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w opisie.

- Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych.

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych                           lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Zapewnienia dojazdu do przyległych i sąsiednich nieruchomości i posesji przez cały okres trwania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu.

- Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- Informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub niedotrzymanie umownego  terminu zakończenia robót.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Zorganizowania,  utrzymywania  i zlikwidowania według własnych potrzeb zaplecza budowy.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.

- Sporządzenia  przed rozpoczęciem robót planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczenia placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie placu budowy.

- Zapewnienia dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2019 r. poz.1186 ze zm.).

- Zatwierdzenia każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu elementów z demontażu  i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego  na terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez Niego są zgodne z umową.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Dokonania wszelkich wyłączeni i przełączeń infrastruktury technicznej w związku                              z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków.

- Wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych.

- Udostępnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzory Budowlanego,  do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji na użytkowanie, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.

- Kompletowanie, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

( 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową  i nie zgłasza

żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz

oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie ze

sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od

profesjonalnego przedsiębiorcy  budowlanego.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu

winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

( 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe

Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.

słownie: …………………………………………………………………złotych,

w tym ………%     podatek VAT

słownie ………………………………………………………………………...... i

wynagrodzenie netto ……………………………….zł. słownie ………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym stałym,  nie

podlegającym zmianie w czasie trwania umowy  (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w

( dot. zmiany  umowy)  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja prac i robót

objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników

mających lub mogących mieć wpływ na koszt, zarówno dodatkowe prace projektowe,

uzgodnieniowe jak i wykonawstwo.

W  ramach wynagrodzenia   ryczałtowego Wykonawca

jest zobowiązany do wykonania z należytą staranności  wszelkich robót  budowlanych i

czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem

MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek ……………………………………..

……………………………………………………

4. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz faktura końcową.

5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe obejmujące swoim zakresem:

1) 	 roboty branży kanalizacyjnej z wyłączeniem elementów w nawierzchni,

2)	 roboty branży drogowej z podziałem na:

a) chodniki

b) nawierzchnię jezdni

6. Strony ustaliły termin płatności faktur lub rachunków na 30 dni licząc od daty otrzymania

przez zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury  Vat lub rachunku.

7. Łączna wartość faktur częściowych przedłożonych przez wykonawcę nie może

przekroczyć   80 % umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

9. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100

Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17.

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza

się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 68-

100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673.

Jeżeli faktura nie będzie zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem

zostanie uznawana za wystawioną  w sposób nieprawidłowy i nie będzie akceptowane.

10. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta

Zamawiającego.

11. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty  ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5

ODBIORY

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości

do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na

koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie

przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do

dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez

właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

4. Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu

rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie

działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym

poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w

dzienniku budowy.

5. Przystąpienie do odbioru końcowego  przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie

później niż  w terminie  14  dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. W czynnościach odbioru

będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego,  Inspektorzy nadzoru

oraz kierownik budowy i  przedstawiciel Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru  dołączyć:

1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –

potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,

2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

3) instrukcje obsługi (w języku polskim)i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych

urządzeń oraz   dokumenty gwarancyjne wraz  z warunkami gwarancji na zastosowane

lub wbudowane materiały lub urządzenia –   jeżeli dotyczy,

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez

wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych

zamówieniem- jeżeli dotyczy,

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości,

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym ,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i

ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru

inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże

8) obmiary geodezyjne.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w  terminie 14 dni od dnia

przystąpienia do odbioru końcowego.

8. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia

dokonane  w toku odbioru.

9. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez

Zamawiającego i właściwych Inspektorów nadzoru,

10.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej

umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych;

11.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- w przypadku wad istotnych- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub

dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie

zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może

odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin

usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wad nieistotnych dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

12. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad

nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty

otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy

/przedstawiciel Wykonawcy;

13. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania

na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający

może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co  Wykonawca wyraża

zgodę

14. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu, który

ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 31 lipca 2020  r.

3. W dniu zgłoszenia  gotowości odbioru końcowego  Wykonawca przedłoży dokumentację

powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą

na jej odbiór końcowy.

4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty

potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i

przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

5. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia gotowości do

odbioru końcowego potwierdzony dokonaniem odbioru końcowego.

6. Zgłoszenie gotowości odbioru winno nastąpić w formie pisemnej skierowanej do

Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu, po zakończeniu wszystkich robót i prac

budowlanych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez inspektora  nadzoru.

7. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie

przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót wykonawca zobowiązany jest ustalić w

sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych na zadaniu.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  Naczelnikowi Wydziału  Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Małgorzacie  Majcher  tel. 68 4771045   i  Inspektorowi w Wydziale  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego –Agnieszce Fedorowicz  tel. 68 4771041.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w

korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także

uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

2. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i terenu budowy przez Zamawiającego i

trwa do dnia odbioru końcowego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci,  a

także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek

prowadzonych robót.

4. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym

z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na cały okres trwania umowy ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności związanej z realizacją  niniejszej

umowy

6. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i

gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia

odbioru  przedmiotu umowy.

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także

po terminie określonym w ust. 7, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

9. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

usuwania wady.

11.Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin

i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli

Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający

jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

12.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi

i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego

tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W

przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość

wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy

fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności

13.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa

w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

14.Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia

mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających

z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie

wykonanego przedmiotu zamówienia;

2) W okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe

technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu

usunięcia  wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca

zobowiązany jest usunąć wadę;

3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i

materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w

miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to

dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela

wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O

terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej

5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy w  formie

………………………………………………………………………………………….

w wysokości ………………………………zł. słownie :

……………………………………………………(10 % ceny całkowitej podanej w ofercie

brutto).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3. Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, w  terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za  wady 30%

wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

5. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego

wysokości.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i wysokościach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości  0,2 % wynagrodzenia

ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od

dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich

usunięcie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn za które

odpowiada   Wykonawca -  w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto

określonego w § 4  ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

zgodnie z zapisami § 13 umowy, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony

przypadek,

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak

zapłaty dotyczy,

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony

przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11  ust. 1, 2 umowy (§ o

odstąpieniu od umowy).

3. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez

Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty

obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie

dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na

skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna

kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru

końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

4. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 i 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie

21 dni   od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w

zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania

do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania.

6. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane

listem poleconym.

7. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym

przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia

przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający

upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym

na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zakazuje zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z

następujących okoliczności :

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - przedłużenie terminu wykonania

przedmiotu umowy, w przypadku:

- przestojów i opóźnień będących po stronie Zamawiającego,

- działania sił wyższych (klęski żywiołowe, itp.) ,

- niesprzyjających  warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie

robót budowlanych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i

obowiązującymi  przepisami prawa,

- wystąpienia opóźnień  w wydaniu  zezwoleń, uzgodnień, decyzji  itp.  przez

odpowiednie  organy administracyjne czy podmioty branżowe, z przyczyn

niezawinionych  przez Wykonawcę,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na

zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie

okresu realizacji umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem

szkody w znacznych rozmiarach, jak również działania osób trzecich

uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy

jakiejkolwiek ze stron,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej

o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis kierownika budowy, w dzienniku budowy potwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego o braku

możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn

uniemożliwiających ich prowadzenie.

Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia

przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2)  zmiana  w zakresie podwykonawstwa :  Wykonawca może

- zmienić podwykonawcę,

- zmienić zakres podwykonawstwa,

-  zrezygnować z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na

którego  zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy  Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż  proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełniają je w stopniu  nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia  przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w

ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w

zmian.

3)  zmiany rozwiązań technicznych i technologicznych ( wymiarów, położenia lub

wysokości części robót budowlanych wynikających np. z uzgodnień z odpowiednimi

organami);

4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

-   zmiany wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, w przypadku zmiany ustawowej

wysokości należnego  podatku VAT,

-   konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzone zmiany będą miały

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub konieczności

wykonania robót dodatkowych,

-   rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, zlecenia

wykonania robót będących następstwem usunięcia wad, które nie będą

wykonywane- podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na

wynagrodzenia wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego

kosztorys opracowany na  podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do

kosztorysowania przyjętych  do kosztorysu ofertowego wykonawcy.

-  wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni

wpływ na wysokość wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczących minimalnej

stawki wynagrodzenia.

2. Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz

kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania

określone wyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

3. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić

poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do

swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje

następuje poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza się

dokumenty potwierdzające określone wyżej wymagania stawiane dla tej osoby

4. UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej, strona

inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian

wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalającymi na jego realizację.

5. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

6. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w § 12 podlegają

unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w

pierwotnym brzmieniu.

§ 13

PODWYKONAWCY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez  Wykonawcę części  zamówienia

Podwykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest

wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym

Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem są roboty budowlane powinno

być poprzedzone akceptacją  projektu tej umowy przez zamawiajacego, natomiast

przystapienie do realizacji robot budowlanych pryzez podwykonawce powinno  być

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności,

iż:

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

2) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać

zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz

obowiązany jest przedstawić do akceptacji

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy

zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których

przedmiotem  są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są

dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia

bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią

umowy  o podwykonawstwie.

5. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót

wykonanych przez Podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6. Treść Umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy który

jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy

jego przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak za swoje działania.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed zawarciem

projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem umowy cesji

wierzytelności.

8. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego

określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków

dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z

oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót

budowlanych przez Podwykonawcę.

11. Zamawiający  zgłosi sprzeciw w przypadku przyedłożenia umowy o podwykonawstwo.

ktorej przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej

przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

12. Jeżeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dna przyedlozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przyedmiotem są roboty budowlane, niezgłosi na pismie sprzeciwu, uważa się że

zaakceptował  tę umowę.

13. Wykonawca jest zobowiazany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w

terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia,  poświadczonego za zgodność z oryginałem

odpisu  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminu zapłaty wynagrodzenia nie są

dłuższe niż 30 dni,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż

20.000 zł.

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego

oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa

zamówień publicznych.

17. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas

wykonywania robót  i usuwania ewentualnych wad.

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu   o

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania

powierzonych Podwykonawcy robót.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie  traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe

postanowienia  w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

20. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do

faktury wystawionej przez wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla

wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących

podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę

podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy,

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym

w zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy

należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy.

Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców

biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez

zamawiającego umowę   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej faktura zostanie zwrócona

wykonawcy, bez obowiązku po stronie zamawiającego zapłaty odsetek za okres w

którym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający,  w zakresie  wymagań zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę)

w myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy,   wymaga zatrudnienia

na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia,  ale w ilości zadeklarowanej  w  złożonej  ofercie- dla kryterium :

podlegającego ocenie - Aspekty społeczne.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec wykonawcy w zakresie  spełnienia przez Wykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  wymaganej liczby osób. Zamawiający jest

uprawniony do żądania złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenia

spełnienia warunku zatrudnienia;  żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w

zakresie potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia osób;  przeprowadzenia kontroli

na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca,  na każde wezwanie Zamawiającego,

przedłoży  Zamawiającemu  w wyznaczonym terminie, wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawcę wymaganej minimalnej liczby osób:

- oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych osób oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu

Wykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię

umowy/Umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których dotyczy ww. oświadczenie.  Kopia umowy/umów  powinna zostać

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników,

zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na postawie umowy o

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osób  wykonujących zamówienie.

5. W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia

spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki.

6. Ewentualne  spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony

zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności

ustalenia  kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

7. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa,  będą miały  zastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy

Kodeksu postępowania cywilnego.

8. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

9. Załącznikami do  umowy jest  dokumentacja projektowa,  Specyfikacja Istotnych

Warunków  Zamówienia,  złożona oferta i poglądowy kosztorys ofertowy.

10.Dostarczenie wszelkich dokumentów w formie pisemnej należy dokonywać w godzinach

pracy Urzędu.

# ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCY

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-pranym