Zamawiający :

Gmina Żagań o Statusie Miejskim

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

Przedmiot zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

CPV: : 45210000-2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

45320000-6- ROBOTY IZOLACYJNE

45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

45330000-9 – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANLIZACYJNE I SANITARNE

45324000-4  - ROBOTY W ZAKRESIE WYKŁADZINY TYNKOWEJ

45443000-4 - ROBOTY ELEWACYJNE

45331110-0 -  INSTALOWANIE KOTŁÓW

09331200-0 - SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE

45400000-1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH

45410000-4 - TYNKOWANIE

SPECYFIKACJA       ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

zawiera :

1. Nazwę i adres Zamawiającego

2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia

5. Warunki udziału w postępowaniu

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających  spełnienie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach

określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy

użyciu środków komunikacji elektronicznej,  także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami

9. Wymagania dotyczące wadium

10. Termin związania ofertą

11. Opis sposobu przygotowania ofert

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13. Opis sposobu obliczenia ceny

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie

wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria

oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

20. Informacja o  maksymalnej liczbie Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze

umowę ramową - jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

21. Informacja o  przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli

Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

22. Informacja o  ofertach wariantowych tj. opis sposobu ich przedstawienia oraz

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z

wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich

składanie

23. Adres poczty elektronicznej lub strony Internetowej Zamawiającego

24. Informacja  dotycząca  walut  obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia

w walutach obcych

25. Informacja o aukcji elektronicznej – jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję

elektroniczną

26. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu

27. Informacja z zakresu art.29 ust.3a Ustawy Prawo zamówień publicznych

(wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących  wskazane przez Zamawiającego czynności

w zakresie realizacji zamówienia.

28. Informacja  o  podwykonawcach

29. Zakończenie postępowania.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy –dla wszystkich Wykonawców

2. Oświadczenia – dla wszystkich Wykonawców zał. nr 2 i 3,

3. Oświadczenie o grupie kapitałowej- dla wszystkich Wykonawców

4. Wykazy- złoży  Wykonawca  najkorzystniejszej oferty

5. Projekt umowy

6. Klauzula informacyjna RODO

Rozdział 1

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żagań o Statusie Miejskim

Plac Słowiański nr 17, 68-100 Żagań

tel. + 48 68-477-10-40,     fax.  +48  68- 477-10-17

info@um.zagan.pl

Rozdział 2

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.Przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych – dla robót budowlanych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843).

2.2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie  przepisów :

-   art. 10 ust.1 i art. 39 -46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z    2019 r. poz.1843  );

- Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  2016  r. w sprawie rodzajów   dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r.  poz.1126);

2.3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

2.4.Finansowanie zamówienia : współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś  Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 3.2. „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna- projekty realizowane poza formułą ZIT”,   oraz środki własne Gminy Żagań o statusie miejskim.

2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1843 ).

2.6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO    znajduje się w załączniku   nr 9  SIWZ.

Rozdział 3

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

3.1. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku miejskiego przedszkola nr 2 przy ul. Skarbowej 15a, 68-100 Żagań na terenie działki o nr ewidencyjnym 918/1. Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie w szczególności

- W zakresie termomodernizacji:

- Wymiana stolarki otworowej budynku,

- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic,

- Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,

- Wykonanie termomodernizacji dachów,

- Wykonanie izolacji i pokrycia zadaszenia nad wejściem,

- Modernizacja schodów zewnętrznych,

- Renowacja balustrad, krat, barierek i schodów stalowych zewnętrznych,

- Wymiana opierzeń i parapetów,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Naprawa kominów, naprawa studzienek doświetlających,

- Odtworzenie instalacji odgromowej,

- Zmiana kolorystyki elewacji budynku,

- Wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni wokół budynku.

- W zakresie instalacji sanitarnych:

- Demontaż istniejącej  instalacji c.o.,

- Montaż nowych pionów i podejść do grzejników,

- Wymiana grzejników,

- Montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,

- Montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych,

- Montaż wentylacji mechanicznej opartej o wysokosprawne urządzenia z funkcją  odzysku ciepła

- Montaż automatyki do sterowania c.o.,

- Montaż systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.

- W zakresie instalacji elektrycznych:

- Roboty demontażowe,

- Roboty montażowe – rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni,

- Wymiana opraw oświetleniowych ( w ciągach komunikacyjnych i łazienkach oprawy należy wyposażyć w czujniki obecności w pomieszczeniu) ,

- W zakresie instalacji fotowoltaicznych:

- Montaż konstrukcji nośnej na panele FV,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Montaż falowników,

- Montaż okablowania, rozdzielnice systemu,

- Montaż monitoringu ilości wyprodukowanej energii.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 45210000-2, 45320000-6, 45262100-2, 45330000-9, 45324000-4 45443000-4, 45331110-0, 09331200-0, 45400000-1, 45410000-4.

Inwestycja jest realizowana na obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona dokumentacja projektowa.

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że  wynagrodzenie  za realizację umowy  na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz specyfikacji.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.2. Dodatkowe informacje związane z  przedmiotem zamówienia :

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz    poleceniami   inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią   jakość, o    parametrach technicznych    i     jakościowych odpowiadających  właściwościom  materiałów  przyjętych  w  projekcie  (lub równoważnych) oraz :

- użyte    w      dokumentacji     projektowej      nazwy   materiałów i urządzeń  nie   są

obowiązujące   i     należy   je   traktować  jako propozycje projektanta. Wykonawca

może   zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno –

użytkowych  odpowiadających  co   najmniej    parametrom    materiałów i urządzeń

zaproponowanych  w projektach.    W przypadku   zastosowania materiałów innych

niż przewidzianych w projekcie  na  Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że

materiały te są  równoważne  w  zakresie jakościowym.

- Wykonawca    ma obowiązek posiadać   w    stosunku   do  użytych materiałów i urządzeń

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,

aprobaty  techniczne,    świadectwa jakości).     Wykonawca    zobowiązany   będzie    do

przedstawiania      Zamawiającemu       wykazu       materiałów  i   wyrobów budowlanych

przewidzianych       do      wbudowania,     celem    zatwierdzenia    tego    wykazu   przez

Zamawiającego;

- zabrania   się    stosowania  materiałów   nieodpowiadających   wymaganiom PN - EN lub

równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży  w   formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego  wszelkie   dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

b) dokumenty   gwarancyjne   wraz   z  warunkami  gwarancji  wszystkich zamontowanych

urządzeń,

c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

d) dokumenty   potwierdzające    jakość     materiałów  i    urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu zamówienia,

e) inne   dokumenty     zgromadzone  w    trakcie    wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca    zabezpieczy   składowane    tymczasowo   na    placu    budowy    materiały i urządzenia – do   czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości  lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu                               i rozbiórek przedstawiających  w  ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na  własny  koszt  na  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego na terenie   miasta Żagania.  Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować własnym staraniem i na własny   koszt.  Wykonawca pokrywa koszt  załadunku i transportu materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną  utylizację materiałów z rozbiórki  wraz    ze   wskazaniem  miejsca  i   sposobu   utylizacji   czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie    realizacji  robót  zobowiązany jest dostarczyć / okazać Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie  z obowiązującymi przepisami, lub przekazanie    Zamawiającemu    zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału.

6. Podczas    realizacji  robót   należy przestrzegać    zasad    gospodarki  odpadami zgodnie                                      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,   a   w  szczególności obowiązującą ustawą                             o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

7. Wykonawca zobowiązany  jest    do     zapewnienia   bezpiecznego  korzystania z obszaru przylegającego  do     terenu    budowy    oraz    do  dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania  terenu    budowy  w   stanie   wolnym  od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie  wszelkich    urządzeń    pomocniczych  i    zbędnych  materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie   poza   teren   budowy    wszelkich  urządzeń    tymczasowego   zaplecza   oraz pozostawienie    całego  terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

8. Wykonawca    zobowiązuje    się    do     wypełnienia    wszelkich  warunków zawartych w uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

9. W ramach    wynagrodzenia    Wykonawca    zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię  elektryczną, wodę i odbiór ścieków.

10. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji  nie mogą zakłócić  dostaw   wody,    energii   elektrycznej,  gazu, odbioru ścieków oraz   ciągłości   usług     teletechnicznych. Wszelkie  koszty   z    tym    związane   ponosi   Wykonawca  i  winien je ująć w kosztach ogólnych.

11. Wykonawca ma obowiązek informować opinię   publiczną  o fakcie dofinansowania na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- w formie tablic informacyjnych o wymiarach 80x120cm ( z tekstem i  logo podanym przez Zamawiającego), w  trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

12. Wykonawca   ponosi   pełną    odpowiedzialność prawną i materialną   za   spowodowanie uszkodzeń w sieci  uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz  za  przerwy w korzystaniu z sieci, a  także  za   uszkodzenia  i    szkody,    które   w   przyszłości mogłyby   powstać na skutek prowadzonych robót.

13. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót  w   zadaniu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót  wg   pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

14. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót   sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych   robót,     które    będzie    stanowiło    podstawę    do   sporządzenia   przez Zamawiającego dokumentu OT.

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją i że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego;

15.1. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich

wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

15.2.  Zamawiający nie dysponuje projektem robót geologicznych dla ustalenia rozpoznania

warunków geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla pompy ciepła.

15.3. Stan istniejącej instalacji odgromowej stanowi część dodatkowej/pomocniczej

dokumentacji technicznej - opracowanej z natury.

15.4. Wymianie podlega 100% istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Zestawienie ww.

stolarki stanowi część dodatkowej dokumentacji technicznej- opracowanej z natury,-

mającej charakter pomocniczy.

15.5. Zamawiający nie dysponuje wynikami badan pod kątem obciążeń statycznych dachu.

Przedmiotem zamówienia objęta jest kotwiona konstrukcja wsporcza pod moduły

fotowoltaiczne.

15.6. Projektant dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż zaprojektowane, pod

warunkiem zachowania PODSTAWOWYCH I KLUCZOWYCH parametrów

technicznych, takich jak :

- moc urządzenia,

- rodzaj sprężarki,

- współczynnik COP,

- pobór mocy,

- napięcie znamionowe,

- zakres mocy sprężarki,

- temperatura obiegu grzewczego,

- moc akustyczna.

Należy zauważyć, że podane parametry są parametrami minimalnymi. Dopuszcza się

zmianę urządzenia pod warunkiem, że jego parametry będą takie same lub lepsze w

stosunku do zaprojektowanego. Pozostałe parametry tj. takie jak waga, ilość czynnika,

ciśnienia na układzie chłodniczym itd. nie musza pozostać zachowane. Z

projektowanego punktu widzenia nie jest istotny producent urządzenia, tylko parametry

techniczne urządzenia.

15.7. Do budowy/wykonania zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zaleca się przewidzieć

użycie/zastosowanie/zamontowanie technologii nie starszej niż 1 rok.

3.3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy  zostały określone w dokumentach (we wzorze umowy oraz dokumentacji projektowej) stanowiących załączniki SIWZ.

Rozdział 4

TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

4.1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu, który ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy.

4.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia  ustala się na 30 października 2020  r.

4.3. W dniu zgłoszenia  gotowości odbioru końcowego  Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy.

4.4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora nadzoru  zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót  i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

4.5. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzony dokonaniem odbioru końcowego.

4.6. Zgłoszenie gotowości odbioru winno nastąpić w formie pisemnej skierowanej do Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu, po zakończeniu wszystkich robót i prac budowlanych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez inspektora  nadzoru.

4.7. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót wykonawca zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych na zadaniu.

Rozdział 5

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

POSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1  Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. – i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą  stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3).

5.2. Warunki udziału w postępowaniu

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu

5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

5.3.2.  W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ., Zamawiający  oczekuje aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  i posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak  600 000 zł. ( sześćset tysięcy złotych).  Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca przedłoży dokument określony w punkcie 6.2. SIWZ.

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co   najmniej jedną robotę

budowlaną  odpowiadającą swoim zakresem i wartością robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia, przez co należy rozumieć termomodernizację budynku wraz z instalacją

urządzeń OZE  o wartości nie mniejszej niż  500 000 zł. brutto. Ocena  spełnienia

warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych o którym

mowa  w  punkcie 6.3 litera a;  wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały

wykonane należycie, zgodnie z  przepisami prawa  budowlanego i że zostały  prawidłowe

ukończone,

b) dysponuje co najmniej co najmniej :

- 1 osobą ( kierownik budowy)  która posiada uprawnienia budowlane  do kierowania

robotami budowlanymi bez  ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

inne uprawnienia równoważne umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w

specjalności, i  która posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy  lub kierownika robót budowlanych  na dwóch zadaniach obejmujących

wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem robotom stanowiącym

przedmiot zamówienia.

- 1 osobą (kierownik  robót branży elektrycznej )która posiada uprawnienia budowlane  do

kierowania robotami budowlanymi bez  ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych  lub inne

uprawnienia równoważne umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w

specjalności, i  która posiada  co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu  lub

nadzorowaniu nad  robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej;

-  1 osobą (kierownik  robót branży sanitarnej)  która posiada uprawnienia budowlane  do

kierowania robotami budowlanymi bez  ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych   lub inne

uprawnienia równoważne umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do

wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym uprawnienia w/w

specjalności, i  która posiada  co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe  na

stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub w nadzorowaniu robotami

budowlanymi branży sanitarnej.

Na potwierdzenie spełnienia w/w  warunków Wykonawca złoży wykaz, o którym mowa w punkcie  6.3. litera b.

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1.

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.  5.3.3. SIWZ.

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy

wykonywani zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 2 SIWZ.

5.3.11. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt. 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie

wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.

Dz. U. z 2018 poz.1600 ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o

sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6

czerwca   1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych

należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje

podejmowane przez zamawiającego  podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w

postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą

kary (t.j. Dz. U.  z 2018 r.  poz. 703);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  ( t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz.798 zpóźn.zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o

dopuszczenie do  udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

13) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w

trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne(Dz.U. z 2019

r. poz. 243,326,912 i 1655)   lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie

art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe.(Dz. U. z 2019 r.

poz. 498,912,1495,1655 ).

5.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział 6

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych

przepisów,  określonego w pkt. 5.3.1  Zamawiający nie  żąda od Wykonawcy  który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub

finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający   żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę  dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na  sumę  gwarancyjna określoną przez Zamawiającego.

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę :

a) wykazu robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy- w tym  okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty,  miejsca

wykonania  i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te  roboty  budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami

prawa  budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych  dokumentów- inne dokumenty;

b)  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w

postepowaniu;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.

13,14,21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy

pzp ;

4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu;

6.5.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:

1)  ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  Pzp;

2) ppkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1 ppkt 1 i ppkt.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.5.2. SIWZ stosuje się.

6.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5.1. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.5.2. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

Rozdział 7

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW  ORAZ WYBORU OFERTY

7.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik  nr  2 i 3 do SIWZ.

7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt  7.1. SIWZ.

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

7.5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia podwykonawcy,  zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcy, określając jej procentowy udział.

7.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24aa  ust. 1 Pzp zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz  o  brak podstaw wykluczenia.

7.7. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5,7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5,7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7.10. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Rozdział 8

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMNETOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.123).

8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

w zakresie  opisu przedmiotu zamówienia :

1) Agnieszka Fedorowicz  Naczelnik  Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania

Przestrzennego (WIZ)   e-mail: a.fedorowicz@um.zagan.pl ;

numer faxu: 68 7441017 ;

2) Robert Kamiński –Podinspektor WIZ  e-mail : r.kaminski@um.zagan.pl

w zakresie procedury przetargowej

Janina Chłostowska Naczelnik WZP e-mail: j.chlostowska@um.zagan.pl

Urszula Romejko Inspektor WZP –mail: u.romejko@um.zagan.pl

8.4.   Zamawiający nie dopuszcza – w zakresie przedmiotu zamówienia -  porozumiewania się z Wykonawcami  za pośrednictwem telefonu.

Rozdział 9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie  50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

1)  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.,

c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2)  jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o

którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Żagań  39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą.

9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu”  w ramach  części I zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, przedszkola nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020.

9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet  należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.

Rozdział 10

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 11

OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1. 	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

11.2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.3. 	Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

11.4. Ofertę należy złożyć  na załączonym  przez Zamawiającego  formularzu oferty (załącznik nr 1).

11.5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą  żądane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w związku z potrzebą zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, oferta powinna zawierać oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art.13 lub art.14 RODO.

11.6. 	Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (załączyć stosowny  dokument,  z którego będzie wynikało uprawnienie wykonawcy do reprezentacji)  .

11.7.	 Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

11.8. 	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

11.9.	Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały , podając wszystkie żądane  w ofercie informacje. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

11.10. 	  Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.11. 	  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11.12. 	 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać  nazwę i adres Wykonawcy oraz  oznaczenie : Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

11.14. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać  nazwę i adres Wykonawcy oraz  oznaczenie: Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym  pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

11.15. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać  nazwę i adres Wykonawcy oraz  oznaczenie: Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.

11.16. 	  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie

11.17.Oferta musi zawierać oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z terenem robót  oraz z  dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego, ze specyfiką prac, z przedmiarami robót, i  nie  wnosi do nich jakichkolwiek  zastrzeżeń.

Rozdział 12

MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12.1.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta   w Żaganiu, ul, Jana Pawła II  nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań,  w pokoju nr 20 (w Wydziale Zamówień  Publicznych ) w terminie do 4 lutego  2020 r. do godziny 10oo (czasu miejscowego).

12.2.  	Komisja Przetargowa otworzy oferty w dniu 4 lutego  2020 r. o godzinie 10.10 (czasu miejscowego) w pokoju nr 20, w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie  Miasta  w Żaganiu , ul. Jana Pawła II nr 15  ( Pałacyk).

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

12.4. 	Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – jeżeli był wymagany, i

warunków płatności zawartych w ofertach.

12.5. W postępowaniu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania

Rozdział 13

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Ceną, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie cena brutto  ( wynagrodzenie ryczałtowe),  łącznie z podatkiem VAT.

13.2. Wykonawca dla ustalenia  ceny ryczałtowej  brutto zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, miedzy innymi  koszty osobowe związane z kosztem pracy, który nie może być niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

13.3. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że  wynagrodzenie  za realizację umowy  na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie ryczałtowej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz specyfikacji.

13.4. Cena oferty jest  ceną  stałą, nie podlegającą zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem treści zawartej w  punkcie 17.5 ppkt 3 SIWZ

13.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót,  z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł, Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).  Kosztorys ofertowy i podane stawki  posłużą  do obliczenia należnego wynagrodzenia  np. w przypadku ewentualnego  odstąpienia od umowy lub wystąpienia okoliczności  określonych w punkcie 17.5 ppkt 3 SIWZ.

13.6. Wykonawca  w ofercie podaje  cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto, tak wyliczona cena stanowi cenę oferty.

13.7. Cena musi być wyrażona w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,                          z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich  wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14

OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY  PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  TYCH KRYTERIÓW  I  SPOSOBU   OCENY OFERT

14.1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie  następujących  kryteriów:

1)  Cena - 60 %      (cena brutto-  łącznie z VAT-em). = 60 punktów

2)  Okres  Gwarancji  - 30 %  = 30  punktów

3)  Aspekty Społeczne -10% = 10 punktów

14.2.  Przy ocenie kryterium: „Cena”, oferty będą punktowane w oparciu o  wynik działania   matematycznego, w następujący sposób :

stosunek oferty z najniższą ceną brutto spośród ważnych ofert

C= ----------------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt. x 60%

do ceny  brutto badanej oferty

14.3.  Przy ocenie Kryterium  Okres Gwarancji

Punktacja  zostanie obliczona wg wzoru:

Okres gwarancji badanej oferty*

Okres Gwarancji =                                                                   x 100 x 30 %

Najdłuższy okres gwarancji **

# *    minimalny okres gwarancji wynosi 48  miesięcy   (należy podać w miesiącach)

# **   maksymalny okres gwarancji  wynosi 120 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 120 miesiące,  oferta otrzyma liczbę punktów  maksymalnie jak za 120 miesięcy gwarancji.

14.4. Przy ocenie Kryterium Aspekty Społeczne Wykonawca otrzyma punkty, gdy wykaże, ze przedmiot zamówienia realizowany będzie przez  osoby zatrudnione na pełen etat  na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), w całym  okresie jego realizacji.

Przy ocenie kryterium: Aspekty Społeczne, oferty będą punktowane w oparciu o  wynik działania   matematycznego, w następujący sposób :

stosunek badanej oferty  -ilości  osób zatrudnionych na umowę  o pracę

AS = ----------------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt. x 10%

do  oferty -z największą  ilością  osób zatrudnionych  na umowę o pracę

Za każdą  osobę zatrudnioną  na podstawie umowy o pracę  na pełen etat przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma 1 punkt. Maksymalna ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to 10 osób. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę  większej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  tl. 11 i więcej, Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczalną ilość (10 osób).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego lub za pośrednictwem odpowiednich organów kontrolowania w każdym momencie realizacji zamówienia sposobu wykonywania zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscu realizacji zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonania, w szczególności weryfikacje udziału wskazanych ilościowo przez Wykonawcę   w ofercie osób przy wykonywaniu zamówienia.

Maksymalna ilość punktów przyznanych w tym kryterium do 10 pkt = 10%.

14.5.  Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu  obu kryteriów może osiągnąć oferta   to 100 punktów (60 punktów za Cenę + 30 punktów za Okres Gwarancji + 10 punktów za Aspekty Społeczne).

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością  uzyskanych punktów.

14.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego  ofert dodatkowych.  Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 15

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejsce wykonywania działalności

Wykonawcy,  którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację  przyznaną ofertom w każdym

kryterium oceny  ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

3)unieważnieniu postepowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.2.  Zamawiający udostępnia informację o której mowa w punkcie 15.1. podpunkt 1, podpunkt 3  na stronie internetowej.

15.3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

15.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przez upływem terminu o którym mowa w punkcie 15.4.  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zamówienia.

Rozdział 16

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,

RĘKOJMIA I GWARANCJA

16.1. Zamawiający  żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za  najkorzystniejszą, wniesienia – przed zawarciem  umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska  S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

16.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.

16.5. Z zastrzeżeniem pkt 16.6. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego).

16.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

16.7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

16.8. Kwota, o której mowa w pkt 16.7. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16.9. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16.10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu” w ramach części I zadania pn.  „Termomodernizacja budynków  Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

16.12. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

16.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

16.14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.15. Wykonawca  może w ramach wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozszerzyć zabezpieczenie o  okres udzielonej gwarancji w ramach pozostawionej kwoty  wynikającej z rękojmi.

W innej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres podany w ofercie  w jednej z form odnoszących się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia.

16.16.  Rękojmia za wady i gwarancja jakości:

1)  Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i

gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi ………………. licząc od dnia odbioru

przedmiotu umowy;

2) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości

także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego

terminu;

3) Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego;

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował

w czasie usuwania wady;

5) Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa

termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia.

Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego,

zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady;

6) W przypadku nieusunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za

wady i gwarancji jakości, zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu

podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania

należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z

fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, zamawiającemu

przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. A w

przypadku, gdy wartość wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia

zamawiający wystawi wykonawcy fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych

należności;

7) Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa

w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego;

8) Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych,

- uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 17

ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY, wzór umowy

17.1. Szczegółowy opis  realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne istotne postanowienia  zawarte są   we wzorze  umowy stanowiącym  Załącznik do SIWZ.

17.2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

17.3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

17.4. Wykonawcy, występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.5. Zmiana umowy

Zamawiający zakazuje zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności :

1)  Zmiany w zakresie świadczenia w przypadku – rezygnacji z wykonania części

przedmiotu  umowy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w

tym   prawo do odszkodowania;

2)  Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana

spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego

lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy

skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w

przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na

zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy

(nie wynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

- w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na

wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej np.

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie

można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również

działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej

o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub

przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych

ze  wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Zmiana terminów

wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia  przez Zamawiającego

harmonogramu rzeczowo-finansowego ;

3)  Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

-   ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

-   rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, zlecenia

wykonania robót będących następstwem usunięcia wad, które nie będą

wykonywane- podstawę do obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na

wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego

kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do

kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wykonawca  przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie

poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu

wg SEKOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał,

w  którym wykonywane są roboty,

-  zmiany w obowiązujących przepisach, mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Wykonawcy;

4) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy

Pzp, w przypadku gdy proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić Zamawiającemu

dokumenty wymagane w  ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą

niż wystąpienie w/w  zmian;

5) UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmian wymaga zmiany dokumentacji

projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis

proponowanych zmian. W przypadku gdy stroną inicjującą ww. zmianę jest wykonawca

nie może on rościć sobie pretensji o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu opracowania

projektu.

6)  Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy

- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniającą wymagania określone wyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego,

- Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby pełniącej w/w funkcje następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza się dokumenty potwierdzające określone wyżej wymagania stawiane dla tej osoby.

17.6.   Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

17.7. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w punkcie 17.5  podlegają  unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Rozdział  18

POUCZENIE O  ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)  określenia warunków udziału w postępowaniu;

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)  odrzucenia oferty odwołującego;

d)  opisu przedmiotu zamówienia;

e)  wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp

Rozdział 19

INFORMACJA ODNOŚNIE   OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział 20

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 21

INFORMACJA ODNOŚNIE  PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST.1 PKT. 6.

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwości udzielania zamówień  polegających na powtórzeniu  podobnych robót budowlanych -  w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Rozdział 22

INFORMACJA ODNOŚNIE  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział 23

ADRES  STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO

https://urzadmiasta.zagan.pl ;    http://bip.zagan.pl  zakładka: przetargi publiczne ,

poczta : info@um.zagan.pl

Rozdział 24

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walucie obcej. Walutą obowiązującą w niniejszym postępowaniu jest: PL.

Rozdział 25

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM  ZASTOSOWANIU  AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

Rozdział 26

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje możliwości  zwrotu kosztów udziału w  postępowaniu.

Rozdział 27

IFORMACJA Z ZAKRESU ART. 29 UST.3a USTAWY PZP ( ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE OSOB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA )

27.1. Zamawiający,  w zakresie  wymagań zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) , w myśl art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,  ale w ilości zadeklarowanej  w  złożonej  ofercie- dla  kryterium : podlegającego ocenie - Aspekty społeczne.

27.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie  spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w zadeklarowanej  w ofercie  liczbie  osób.

Zamawiający jest uprawniony do   żądania złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia;  żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku zatrudnienia osób;  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

27.3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca,  na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży  zamawiającemu  w wyznaczonym terminie, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę wymaganej minimalnej liczby osób:

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby

tych osób oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu

Wykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię

umowy/Umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których dotyczy ww. oświadczenie.  Kopia umowy/umów  powinna zostać

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników,

zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych

osobowych;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

27.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na postawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób  wykonujących zamówienie w liczbie zadeklarowanej w złożonej ofercie.

Rozdział 28

INFORMACJA ODNOŚNIE PODWYKONAWCÓW

28.1. Wykonawca ma prawo powierzyć część robót Podwykonawcom.

28.2. Wykonawca może zmienić Podwykonawcę, zmienić zakres podwykonawstwa, zrezygnować z podwykonawstwa .

28.3. W przypadku powierzenia części robót Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić Podwykonawcę Zamawiającemu.

28.4. Umowa z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż  terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni,

28.5.  Podwykonawca zawierając umowę z dalszym Podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji

28.6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem

są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są

dostawy lub usługi;

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

28.7. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót

wykonanych przez Podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

28.8. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

28.9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

28.10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy                                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

28.12. 	Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

28.13. 	Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

28.14.	Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20.000zł.

28.15. W przypadku, o którym mowa w ust.14, jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

28.16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

28.17. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

28.18. 	Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót  i usuwania ewentualnych wad.

28.19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

28.20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów                                         o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

28.21.	W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców,                     do faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym                              w zestawieniu lub pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz Podwykonawcy.

Przez Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

28.22. 	W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej faktura zostanie zwrócona wykonawcy, bez obowiązku po stronie zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.

28.23.	Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą zawarcia  umowy z wybranym Wykonawcą lub gdy postępowanie zostanie unieważnione

Żagań, dnia 17 stycznia  2020 r.

Zatwierdził :

Opracowała :                        Żagań, dnia …………………….

Janina Chłostowska

na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji

i Zagospodarowania Przestrzennego