zał. nr 7 SWZ

Umowa  nr  WZP.272………..2023

zawarta w dniu ………………2023 r. w Żaganiu

Pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań,

NIP 924-10-00-673     REGON 970770824

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań

przy kontrasygnacie

TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań

zwaną dalej Zamawiającym

a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie  z art. 275 ust.2  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710  ze zmianami ) w trybie podstawowym, zostanie  zawarta umowa o następującej treści

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Termomodernizacja obiektów  przedszkoli miejskich  w

Żaganiu” , dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji

Strategicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności  energetycznej budynku Miejskiego

Przedszkola nr 3 przy ul. Skarbowej 24, 68-100 Żagań usytuowanego na terenie działki

o nr ewidencyjnym 904/1,  oraz budynku Filii  Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul.

Piłsudskiego 16, 68-100 Żagań usytuowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym

1051/1 , poprzez  termomodernizację.

3. Inwestycja jest realizowana na obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru

zabytków. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załączona dokumentacja

projektowa sporządzona przez Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów.

4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią

jedynej podstawy do wyceny przedmiotu umowy. Wykonawca jest  zobowiązany do

dokładnego sprawdzenia  i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją

projektową. Z uwagi na to, że  wynagrodzenie  za realizację umowy  na roboty jest

wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót

większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji

przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem

dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych

do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej. W związku z

powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w

oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności

pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowiązany do  wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem

oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany

jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z

dokumentów stanowiących załącznik do SWZ.

Oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie

przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ma obowiązek informować opinię publiczną o fakcie dofinansowania na

realizację zadania ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji

Strategicznych – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym .

6. Inne dodatkowe informacje do opisu  przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia;

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia   podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są

mu znane to  podał nazwy tych podwykonawców..

- Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna, to oznacza, że została użyta przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i  jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na  prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej oraz na wynagrodzenie. W przypadku zastosowania materiałów innych  niż przewidziane w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym.  Wykonawca ma obowiązek posiadać  w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na  zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub równoważnym  oraz o  innych  parametrach niż określone w projekcie;

- Wykonawca oświadcza, że  zapoznał się z terenem robót  i dostępną dokumentacją i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1 Zamawiający jest zobowiązany do :

- Protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania  umowy;

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- Dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy;.

- Zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

- Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień-proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlano-wykonawczymi, audytami energetycznymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót);

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- Przedłożenia kosztorysu ofertowego, na podstawie którego została sporządzona oferta;

- Protokolarnego przejęcia terenu budowy;

- Zapewnienia Kierownika budowy oraz kierowników robót;

- Urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów;

- Uzgadniania z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego terminów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- Zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami;

- Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych.

- Spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych.

- Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych.

- Gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach;

- Utylizacji  na własny koszt materiałów z rozbiórki nieprzedstawiających w ocenie Zamawiającego wartości użytkowej;

- Przekazania Zamawiającemu informacji  o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach;

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego  o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego;

- W razie potrzeby uzyskanie stosownych decyzji o zajęciu pasa drogowego i pokrycia kosztów z nim związanych;

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;

- Prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego;

- Uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez Zarządców;

- Dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

- Spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę;

- Przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbiorów;

- Wykonania, jeżeli będzie to konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych;

- Niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

- Udostępnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych;

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy;

- Udział w przeglądach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie

budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej na prowadzenie

stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Odpowiedzialność Wykonawcy na teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa doi dnia zakończenia czynności odbioru

końcowego.

3.  Teren budowy znajduje się na terenie przedszkola stale użytkowanego. Roboty należy

wykonywać w sposób umożlwiający funkcjonowanie obiektu z zachowaniem szczególnej

ostrożności ze względu na przybywające dzieci. W szczególności należy stosować

stosowne zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem

prac należy z wyprzedzeniem poinformować użytkownika obiektu o wyłączeniu

poszczególnych pomieszczeń z użytkowania.

4.  Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo

budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie

przepisów tej ustawy.

5.  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną

dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną,

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru

autorskiego.

6.  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów

gwarantujących    odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych),

oraz:

1)  użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące

i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować

materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych

odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w

projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w

projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są

równoważne w zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności

materiałów muszą być dołączone do złożonej oferty,

2)  Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany

będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów

budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu

przez Zamawiającego,

3)  zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN

lub równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

7.  Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia

gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

1)  instrukcje  użytkowania zamontowanych urządzeń,

2)  dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urządzeń,

3) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu zamówienia,

5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

8.  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości,

właściwości  lub parametrów, składowane tymczasowo na placu budowy materiały
     i urządzenia  do czasu ich wbudowania  oraz udostępni do kontroli przez Inspektora

Nadzoru.

9.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i

rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku,

transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego na

terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować

własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu

materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów

z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego

wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w tracie realizacji robót zobowiązany jest

dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia

ilościowego zeskładowanego materiału.

10. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru

przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz

usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz

pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w

uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

13. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją

zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków.

14. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii

elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie

koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych.

15. W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się na terenie budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe uszkodzenia.

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a

także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek

prowadzonych robót.

17. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany

jest  do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających

z kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

18. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe

wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez

Zamawiającego dokumentu OT.

( 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną  dokumentacją  i nie zgłasza żadnych

zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz

oświadcza, ze jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze

sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od

profesjonalnego przedsiębiorcy  budowlanego.

2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu

winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

( 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się  wynagrodzenie ryczałtowe

Wykonawcy w kwocie…………………………. zł. brutto

słownie: …………………………………………………………………złotych,

w tym ………%    podatek VAT   i  wynagrodzenie netto ……………………………….zł.

słownie …………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym stałym,  nie

podlegającym zmianie w czasie trwania umowy  (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w

paragrafie  dot. zmiany  umowy)  i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  prac i

robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników

mających lub mogących mieć wpływ na koszt, zarówno dodatkowe prace projektowe,

uzgodnieniowe jak  i wykonawstwo.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacone w

częściach, w tym w dwóch transzach wynagrodzenia pochodzących z dofinansowania

zewnętrznego, wg następujących zasad:

1) podstawą do wypłaty pierwszej części wynagrodzenia tj. udziału własnego

Zamawiającego,  będzie zrealizowanie przez Wykonawcę  (zakończenie) wydzielonego

etapu prac w ramach realizacji inwestycji. Przedmiotowy- wydzielony etap prac

zostanie określony i uzgodniony przez Strony umowy  w harmonogramie rzeczowo-

finansowym prac. Zamawiający przewiduje płatności  pierwszej części wynagrodzenia

fakturami częściowymi;

2) podstawą do wypłaty drugiej części wynagrodzenia tj. pierwszej z dwóch transz

środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego zadania będzie zrealizowanie

przez Wykonawcę (zakończenie) wydzielonego etapu prac w ramach realizacji

inwestycji. Przedmiotowy – wydzielony etap prac zostanie określony i uzgodniony

przez Strony umowy  w harmonogramie rzeczowo- finansowym prac. Wykonawca po

zakończeniu wydzielonego etapu prac otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście

wykonane ilości robót z zastrzeżeniem, że łączna wartość pierwszej transzy

wynagrodzenia ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych wyniesie maksymalnie  50% kwoty dofinansowania.

W przypadku, jeżeli po zakończeniu wydzielonego etapu prac wartość rzeczywiście

wykonanych robót będzie wyższa niż 50% kwoty dofinansowania, o którym mowa

powyżej, o kwota opowiadająca nadwyżce ponad 50% zostanie wypłacona Wykonawcy

w kolejnej części wynagrodzenia;

3) ostatnia część wynagrodzenia tj. druga z dwóch transz środków pochodzących z

dofinansowania zewnętrznego zadania zostanie wypłacona Wykonawcy po

zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego. Wysokość ostatniej

transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać wysokości pozostałej do zapłaty kwoty

dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program

Inwestycji Strategicznych obliczona jako różnica pomiędzy maksymalną wartością

dofinansowania z programu i kwotą wypłaconą jako pierwsza z dwóch transz

przedmiotowego dofinansowania.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem

MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek Firmy Wykonawcy  ………………

………………………………………………………………………………………………………

7. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100

Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17.

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza

się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 68-

100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673.

8. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta

Zamawiającego.

9. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty

ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5

ODBIORY

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości

do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na

koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie

przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do

dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez

właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

4. Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu

rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie

działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym

poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w

dzienniku budowy.

5. Przystąpienie do odbioru końcowego  przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie

później niż  w terminie  14  dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. W czynnościach odbioru

będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego,  Inspektorzy nadzoru

oraz kierownik budowy i  przedstawiciel Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru  dołączyć:

1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –

potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,

2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –

jeżeli dotyczy,

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez

wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych

zamówieniem- jeżeli dotyczy,

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości,

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym – w

przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i

ostemplowane przez kierownika budowy i branżowego inspektora nadzoru

inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

7. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia

dokonane  w toku odbioru.

8. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez

Zamawiającego i właściwych Inspektorów nadzoru,

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to zwłokę  w rozumieniu niniejszej

umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwłokę w realizacji zadania;

10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- w przypadku wad istotnych- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub

dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie

zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może

odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin

usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar

umownych.

11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad

nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty

otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy

/przedstawiciel Wykonawcy;

12. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu

Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty

Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co

Wykonawca wyraża zgodę.

13. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu budowy,

który ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty   podpisania umowy.

2. Termin  zakończenia zamówienia ustala się na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

(podpisania).

3. W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentacje

powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania

inwestycji  i umożliwiającą jej odbiór końcowy.

4.  Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i

przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania

zamówienia.

5.  Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przeprowadzenia odbioru

końcowego inwestycji po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego

przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  Naczelnikowi Wydziału

Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce Fedorowicz  tel. 68 4771045

i  Podinspektorowi w Wydziale  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego –

Monice Wilk  tel. 68 4771041.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w

korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także

uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

3. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym

z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

4. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i

gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi …………….miesięcy licząc od dnia

odbioru  przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także

po terminie określonym w ust. 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

7. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

usuwania wady.

9  .Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin

i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli

Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający

jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

10.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi

i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego

tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W

przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość

wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy

fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności.

11.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa

w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

12.Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia

mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających

z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie

wykonanego przedmiotu zamówienia;

2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe

technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu

usunięcia  wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca

zobowiązany jest usunąć wadę;

3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i

materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w

miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to

dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela

Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O

terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej

5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy przed zawarciem

umowy,  w  formie   …………………………………………………………………

w wysokości ………………………………zł. słownie :

……………………………………………………( 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

brutto).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5.  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub

gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6.  Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po

wykonaniu części zamówienia.

7.  Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że

zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego

zamówienia publicznego.

8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.  Zmiana formy

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i

wysokościach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości  0,1% wynagrodzenia

ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od

dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich

usunięcie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które

odpowiada   Wykonawca -  w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto

określonego w § 4  ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony

przypadek,

5)  w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o

podwykonawstwo  dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak

zapłaty dotyczy;

6) w przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w

wysokości 1 000 zł. brutto  za każdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany-  w wysokości 1 000 zł brutto za każdy stwierdzony

przypadek;

8) W przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia

Podwykonawcy wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących

zobowiązania Podwykonawcy,  w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany

wysokości wynagrodzenia z tego tytułu - w wysokości 1000 zł brutto  na każde

zdarzenie.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 o odstąpieniu od

umowy.

3.  Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez

Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty

obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary

umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty

obciążeniowej.

5.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy –

do 25 % wartości brutto wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.

6.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

2. Zamawiający może również  odstąpić  od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedną z

następujących okoliczności :

- Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od

wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy;

5)  W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę

3. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 25% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego  w § 4 ust. 1 umowy,

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w

zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania

do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania.

5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie.

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym

przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia

przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający

upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym

na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Pzp  dopuszcza  możliwość zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy oraz przewiduje zmiany w umowie  w następujących przypadkach:

1) Zmiana terminu

Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana

spowodowana może być  okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie

Zamawiającego lub  okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego

jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania

przedmiotu umowy, w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy

technicznej i obowiązujących przepisów – warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie.

Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2)  Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę,

lub  zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z

Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania  o udzielenie zamówienia,

przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie

tego warunku, z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w  zmian;

3) Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz

kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi

uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po

dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.

Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może

nastąpić poprzez  pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie

wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy;

4)  Zmiana w zakresie wynagrodzenia.

4.1) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku :

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany w obowiązujących przepisach , mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Wykonawcy;

4.2) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub

kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen

jednostkowych zawartych w kosztorysie  ofertowym, przy łącznym spełnieniu

następujących postanowień:

a) zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano -

montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej jako

„wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, że podział ryzyka jest 50% dla każdej Strony.

Do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku

o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej

ogółem,

b) waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania

umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego

powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180

dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem

ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

c) waloryzacja będzie obliczana na postawie wskaźnika waloryzacji określonego

powyżej, przy czym:

-waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych przed datą złożenia wniosku przez

którąkolwiek ze Stron,

-waloryzacja nie dotyczy robót wykonanych po terminie określonym w zatwierdzonym

przez Zmawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,

-w przypadku wzrostu lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie

polegała   odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty

pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika

waloryzacji,

-w przypadku likwidacji wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo

go  ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot,

-maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w

efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia

brutto;

4.3) Strona występująca o waloryzację winna przedstawić drugiej stronie umowy w

szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt

realizacji zamówienia,

c) w przypadku Wykonawcy dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów

i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub

nabytych przed okresem objętym wnioskiem.

4.4) Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do

umowy.

4.5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami

określonymi w ppkt.4) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy, z którym zawarł  umowę,  na analogicznych zasadach, jeżeli łącznie

spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

2. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w § 12 podlegają

unieważnieniu, a na miejsce unieważnionych wchodzą postanowienia umowne w

pierwotnym brzmieniu.

§ 13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia   Podwykonawcy.

2. Wykonawca może:  zmienić Podwykonawcę, zmienić zakres podwykonawstwa,

zrezygnować z podwykonawstwa.

3. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej

umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

Umowa z podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą  powinna stanowić w szczególności,

iż:

a)  terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą  być dłuższe niż 30 dni,

b) podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek  uzyskać

zgodę Wykonawcy do  zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz

obowiązany jest przedstawić ją  do akceptacji.

c)  w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy

zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
          są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę

należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, zgodnie z treścią    umowy o podwykonawstwie.

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót

wykonanych przez Podwykonawcę,

b)  uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

5. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub  pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno

być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez  Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane,

do przedłożenia  Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przez zawarciem projektu tej

umowy, a także projektu zmiany umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem umowy

cesji wierzytelności.

8. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o

podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego

określonych w SWZ wymagań dotyczących umowy o  podwykonawstwo lub warunków

dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie

zastrzeżeń, uważa się, że  zaakceptował ten projekt umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlanej lub  po  bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z

oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót

budowlanych przez Podwykonawcę.

11. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanyym wczesniej

przez niego  projektem umowu o podwykonawstwo.

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo ,

której przedmiotem są  roboty budowlane, nie  zgłosi sprzeciwu uważa się że

zaakceptował tę umowę.

13. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w

terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem

odpisu zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  20 000 zł.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego

oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o  podwykonawstwo

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z  odpowiedzialności za

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa

zamówień publicznych.

17. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas

wykonywania robót  i  usuwania ewentualnych wad.

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli

sprzęt techniczny, osoby i  kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu  o

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania

powierzonych Podwykonawcy robót.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do  zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe postanowienia  w

zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

20. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, do

faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla

wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących

podstawą  do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę

Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy,

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym

w zestawieniu  lub pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy

należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz Podwykonawcy. Przez

Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

biorących  udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej faktura zostanie zwrócona

Wykonawcy, bez  obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w

którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z  wystawioną fakturą.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia

spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory,

wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać w

drodze wspólnych negocjacji, lub w drodze innego polubownego rozwiązania sporu  przed

wybranym mediatorem  albo  przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej,   a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu - będą

rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy  Kodeksu

postępowania cywilnego.

3. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY			WYKONAWCA

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym

umowę zweryfikowano z listą sankcyjną MSWiA

osób i podmiotów