PROJEKT                                          zał. nr 7 SWZ

Umowa  nr  WZP.272………..2023

zawarta w dniu ………………… w Żaganiu

Pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim z siedzibą przy: Placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań,

NIP 924-10-00-673     REGON 970770824

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

ANDRZEJA KATARZYŃCA   – Burmistrza Miasta Żagań

przy kontrasygnacie

TERESY ŁAPCZYŃSKIEJ   – Skarbnika Miasta Żagań

zwaną dalej Zamawiającym

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie  z art. 275 ust.2  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720 ze zmianami ) w trybie podstawowym, zostanie  zawarta umowa o następującej treści

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU  UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa ulicy Dolnej w Żaganiu”.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę ulicy Dolnej   w Żaganiu  zgodnie z

dokumentacją projektową sporządzoną przez SKALA Biuro Projektów i Nadzorów

Daniel Sadowski, Nowa Kopernia 1A, 67-300 Szprotawa.

3. Zakres zadania obejmuje miedzy innymi wykonanie pełnej konstrukcji jezdni, zjazdów i

ciągów pieszych wraz  z odwodnieniem. Ulica Dolna jest drogą publiczna prowadzącą do

zabudowy jednorodzinnej. Sumaryczna  długość drogi zaplanowanej  do przebudowy

wynosi 158,0m .

# 4. Uwaga!

# Przedmiar robót załączony do SWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie może

stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do

dokładnego sprawdzenia  i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją

projektową. Z uwagi na to, że  wynagrodzenie  za realizację umowy  na roboty będzie

ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości

obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej

nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym

Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o

nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy

poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do

wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ

w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do

wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów

stanowiących załącznik do SWZ.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające

wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1 Zamawiający jest zobowiązany do :

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia ( podpisania)  umowy

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- Dokonania odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy;

- Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy, celem  oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień- proponowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego;

- Zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień dokumentacji projektowej   i  opisu przedmiotu zamówienia do :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną;

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

- Protokolarnego przejęcia terenu  budowy;

- Zapewnienie Kierownika budowy oraz kierownika robót;

- Urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów;

- Uzgodnienia z inspektorem nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- Zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych; ;

- Spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych;

- Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania podczas prowadzenia prac, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy;

- Wprowadzenia stałej organizacji ruchu;

- Składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych;

- Gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach;

- Utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki nieprzedstawiających w ocenie Zamawiającego wartości użytkowej;

- Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach;

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego;

- W razie potrzeby uzyskanie stosownych decyzji o zajęciu pasa drogowego i pokrycia kosztów z nim związanych;

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu  w terminie ustalonym na odbiór;

- Prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

- Uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców;

- Dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku                                      z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

- Spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę;

- Przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zezwoleń związanych z oddaniem przedmioty umowy do użytku , w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót;

- Wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych;

- Niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

- Udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych;

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy;

- Udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie

budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie

stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia zakończenia czynności odbioru

końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo

Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie

przepisów tej ustawy.

5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną

dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną,

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie (lub równoważnych),

oraz:

1) użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące

i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować

materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych

odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w

projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w

projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są

równoważne w zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności

materiałów muszą być dołączone do złożonej oferty,

2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie

do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych

przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez

Zamawiającego,

3) zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN

lub równoważnym oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

7. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia

gotowości odbioru końcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

1) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń (jeżeli zajdzie taka

potrzeba),

2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urządzeń(jeżeli dotyczy),

3) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania

przedmiotu zamówienia,

5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.]

8. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały urządzenia

- do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości,

właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu

i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku,

transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na

terenie miasta Żagania. Pozostałe elementy z rozbiórek Wykonawca musi zutylizować

własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu

materiału z rozbiórki. Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów

z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego

wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest

dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazanie Zamawiającemu zestawienia

ilościowego zeskładowanego materiału.

10. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru

przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz

usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów,

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz

pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich warunków zawartych w

uzgodnieniach. Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy.

13. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją

zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków. 14. Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócić dostaw wody, energii

elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie

koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych.

15. W przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się na terenie budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe uszkodzenia.

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a

także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek

prowadzonych robót.

18. Dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany

jest do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających

z kosztorysu ofertowego i harmonogramu.

19. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe

wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez

Zamawiającego dokumentu OT.

( 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją i nie zgłasza żadnych

zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz

oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką

budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego

przedsiębiorcy budowlanego;

2. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej a o ich wykryciu

winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

3. W przypadku, gdy Zamawiający w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia

odwołuje  się  opisując przedmiot zamówienia do znaków towarowych, patentów,

pochodzenia  produktu, czy jego źródła, wówczas  takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy

„lub równoważny”.  Przez „ lub równoważny”  należy rozumieć  materiał, sprzęt,

wyposażenie, o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania, nie gorszych niż

w opisie przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej

SWZ., a dotyczących wskazanego materiału, sprzętu, wyposażenia.

( 4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PŁATNOŚCI , ROLICZENIA

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się  wynagrodzenie ryczałtowe

Wykonawcy w kwocie…………………………. zł brutto

słownie: …………………………………………………………………złotych,

w tym ………%     podatek VAT  i

wynagrodzenie netto ……………………………….zł. słownie ………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

2.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z

realizacją prac i robót objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, zarówno dodatkowe

prace projektowe, uzgodnieniowe, jak i wykonawstwo.

3. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w

haromonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą

końcową.   Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany

harmonogramu rzeczowo- finansowego.

4. Łączną wartość faktur częściowych przedłożonych przez Wykonawcę nie może

przekroczyć 80 % umownego wynagrodzenia ryczałtowego.  Zapłata  pozostałej części

wynagrodzenia Wykonawcy  nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż

30 dni od dnia odbioru inwestycji.

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji

niniejszej umowy

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

7. Termin płatności faktury- 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

7. Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem

MPP  (Mechanizm Podzielonej Płatności) na rachunek Firmy Wykonawcy  ………………

………………………………………………………………………………………………………

8. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Żagań o  statusie  miejskim, 68-100

Żagań, Plac Słowiański 17  NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17.

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza

się wskazanie :  NABYWCA :Gmina Żagań o statusie miejskim.  Urząd Miasta Żagań 68-

100 Żagań, Plac Słowiański 17 NIP: 924-10-00-673.

9. Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta

Zamawiającego.

10. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty

ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5

ODBIORY

Zasady odbioru :

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości

do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie

Zamawiającego lub właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na

koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie

przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek.

3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuję odpowiednim wpisem  do

dziennika budowy  lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez

właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

4.  Odbiory częściowe  dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu

rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych

wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie

działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym

poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w

dzienniku budowy.

5. Przystąpienie do odbioru końcowego  przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie

później niż  w terminie  14  dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. W czynnościach odbioru

będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego,  Inspektor nadzoru

oraz kierownik budowy i  przedstawiciel Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru  dołączyć:

a.  Wypełniony dziennik budowy, w którym inspektor nadzoru inwestorskiego –

potwierdza  zakończenie wszystkich robót budowlanych;

b. Dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi  zmianami

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i  projektanta – jeżeli takie wystąpiły;

c. Instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia –

jeżeli dotyczy;

d. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez

wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych

zamówieniem- jeżeli dotyczy;

e. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości,

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, z projektem budowlanym;

f. Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i

ostemplowane przez kierownika budowy i  inspektora nadzoru  inwestorskiego), po

jednym egzemplarzu;

g. Powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziałem na branże;

h. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

7. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca  sporządza protokół zawierający ustalenia

dokonane  w toku odbioru.

8. Odbiór końcowy następuje  na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez

Zamawiającego i  Inspektora nadzoru,

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia terminu zakończenia robót, oznacza to opóźnienie  w rozumieniu niniejszej

umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych.

10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

a. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odbierać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy.

b.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- w przypadku wad istotnych- odmówić   odbioru do czasu usunięcia wad lub

dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie

zamówienia.  W  przypadku  rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może

odmówić dokonanie odbioru i określić w protokole powód nieodebrania robót i termin

usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach  będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem  prawa do naliczenia kar

umownych.

11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych  usuniętych wad nastąpi

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor  nadzoru oraz kierownik budowy

/przedstawiciel Wykonawcy.

12. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu

Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty

Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co

Wykonawca wyraża zgodę.

13. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się  na dzień przekazania terenu, który

ma nastąpić nie później niż 14 dni od dnia  zawarcia (podpisania ) umowy.

2. Termin  zakończenia zamówienia wszelkich robót umownych ustala się na 6  miesięcy

od dnia zawarcia umowy (podpisania).

3. W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentację

powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania

inwestycji i umożliwiającą jej odbiór końcowy.

4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty

potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i

przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania

zamówienia.

5. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie

przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót wykonawca zobowiązany jest ustalić w

sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych na zadaniu.

6. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przeprowadzenia odbioru

końcowego inwestycji po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez

Wykonawcę o zakończeniu wszelkich robót budowlanych i gotowości do odbioru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

1. Osoby odpowiedzialne za realizację  umowy ze strony Wykonawcy są

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.  Nadzór  nad realizacją  umowy Zamawiający powierza :  Naczelnikowi Wydziału

Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce Fedorowicz  tel. 68 4771045

i Inspektorowi w Wydziale  Inwestycji  i Zagospodarowania  Przestrzennego –

Weronice Madej  tel. 68 4771048.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania

dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i   terenu budowy przez Zamawiającego i

trwa do dnia odbioru końcowego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w

korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetycznej, a także

uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

3. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym

z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

4. Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia  /konsorcjum/,

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i

gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi ( zgodnie z ofertą)  ………miesięcy

licząc od dnia odbioru  przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także

po terminie określonym w ust. 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

7. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie

usuwania wady.

9. Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin

i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli

Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający

jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

10.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi

i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  należności z tego

tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W

przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość

wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający wstawi Wykonawcy

fakturę do zapłaty zawierającą koszty niepokrytych należności.

11.Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa

w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

12.Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia

mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających

z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie

wykonanego przedmiotu zamówienia;

2) W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe

technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu

usunięcia  wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca

zobowiązany jest usunąć wadę;

3) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i

materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w

miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to

dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela

Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie. O

terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej

5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie   należytego wykonania umowy przed zawarciem

umowy,  w  formie   …………………………………………………………………

w wysokości ………………………………zł. słownie :

……………………………………………………( 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

brutto).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

3.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5.  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub

gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6.  Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po

wykonaniu części zamówienia.

7.  Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że

zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego

zamówienia publicznego.

8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp.  Zmiana formy

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

9. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę

w  formie papierowej  ( np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej), w przypadku

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.2 Wykonawca

zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks do

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej wydłużający termin ważności zabezpieczenia

należytego wykonania kontraktu.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązań umownych w formie kary umownej,  w następujących przypadkach i

wysokościach :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości  0,1% wynagrodzenia

ryczałtowego  brutto określonego w § 4  ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od

dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  w  § 4 ust. 1

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich

usunięcie,

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które

odpowiada   Wykonawca -  w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto

określonego w § 4  ust. 1 umowy.

4) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

zgodnie z zapisami § 13 umowy- w wysokości 1 000,00 zł  (jeden tysiąc złotych) brutto

za każdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o

podwykonawstwo  dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak

zapłaty dotyczy;

6) w przypadku nieprzedłożenia  Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w

wysokości 1 000,00 zł.  ( jeden tysiąc złotych) brutto za każdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany-  w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

brutto  za każdy stwierdzony  przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego

brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 o odstąpieniu od

umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez

Wykonawcę  temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty

obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary

umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty

obciążeniowej.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy –

do 20 % wartości brutto wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

2. Zamawiający może również  odstąpić  od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedną z

następujących okoliczności :

a. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108

ustawy Pzp;

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że

Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z

naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d. Jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od

wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5%

wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy;

e. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawcę.

3. Poza postanowieniami ust. 1 ,2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

a. Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie

restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy.

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

c. Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji

warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje

zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził

zgody.

d. Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres

dłuższy  niż 7 dni.

e. Gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20 % wartości  wynagrodzenia

ryczałtowego brutto  określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający pozostaje w

zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania

do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania.

5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie.

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym

przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia

przez Wykonawcę w powyższym terminie  do inwentaryzacji robót, Zamawiający

upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót  na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym

na koszt strony,  z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1.Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp  dopuszcza  możliwość zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy oraz przewiduje zmiany w umowie  w następujących przypadkach:

1) Zmiana terminu :

Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana

spowodowana może być  okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego

jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania

przedmiotu umowy, w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z niezawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy

technicznej i obowiązujących przepisów – warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie.

Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa:  Wykonawca może zmienić zakres

podwykonawstwa,  podwykonawcę, lub zrezygnować z Podwykonawcy, z

zastrzeżeniem spełnia warunków określonych w § 13 umowy, a dot. podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na

którego  zasoby Wykonawca powoływał się, na   zasadach określonych w art. 118 ust. 1

ustawy  Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania

o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w

ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w

zmian;

3) Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz

kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi

uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po

dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie

uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.

Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może

nastąpić poprzez  pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie

wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy.

Zmiana osoby pełniącej w/w następuje poprzez pisemne powiadomienie

Zamawiającego, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie

określonych wymagań stawianych dla tej osoby;

4)  Zmiana w zakresie wynagrodzenia.

4.1) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku :

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany w obowiązujących przepisach , mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Wykonawcy.

2. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

3. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w § 12 podlegają

unieważnieniu (z wyjątkiem zmian nieistotnych), a na miejsce unieważnionych wchodzą

postanowienia umowne w  pierwotnym brzmieniu.

§ 13

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia   Podwykonawcy.

2. Wykonawca może:  zmienić Podwykonawcę, zmienić zakres podwykonawstwa,

zrezygnować z podwykonawstwa.

3. Umowa z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej

umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą/ dalszym

Podwykonawcą  powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie

może być dłuższy niż 30 dni.

4. Podwykonawca zawierając umowę z dalszym Podwykonawcą ma obowiązek uzyskać

zgodę Wykonawcy do  zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz

obowiązany jest przedstawić ją  do akceptacji.

5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy

zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane lub

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
          są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę  należnego wynagrodzenia bez

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią

umowy o podwykonawstwie.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót

wykonanych przez Podwykonawcę,

b)  uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub  pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno

być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez  Zamawiającego.

9. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o

podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego

określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o  podwykonawstwo lub warunków

dotyczących Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie

zastrzeżeń, uważa się, że  zaakceptował ten projekt umowy.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlanej lub  po  bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z

oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót

budowlanych przez Podwykonawcę.

12. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej

przez niego projektem umowy o  podwykonawstwo.

13. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w

terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem

odpisu zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe

niż 30 dni,   z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż

20 000 zł.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego

oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o  podwykonawstwo

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z  odpowiedzialności za

zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa

zamówień publicznych.

17. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas

wykonywania robót  i  usuwania ewentualnych wad.

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli

sprzęt techniczny, osoby i  kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu  o

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania

powierzonych Podwykonawcy robót.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do  zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe postanowienia  w

zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

20. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, do

faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla

wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących

podstawą  do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę

Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy,

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć

dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym

w zestawieniu  lub pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy

należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz Podwykonawcy. Przez

Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących

udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

21. W przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej faktura zostanie zwrócona

Wykonawcy, bez  obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w

którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z  wystawioną fakturą.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia

spraw lub problemów Strony będą je podejmować bez zbędnej zwłoki. Ewentualne  spory,

wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują się rozwiązać w

drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  kompromisu - będą

rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a do spraw  procesowych przepisy  Kodeksu

postępowania cywilnego.

3. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden  egzemplarz

dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym

umowę zweryfikowano z listą sankcyjną MSWiA

osób i podmiotów